
DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO INTERNO MANUAL DE CONTRATACION, ACUERDO No 013 de 27 de octubre de 2025 Y ACUERDO MODIFICATORIO No. 002 DE ENERO 20 DE 2026, MEDIANTE EL CUAL SE FIJA LOS PROCEDIMIENTOS Y FORMALIDADES DE LA CONTRATACION PARA PROCESOS CUYA CUANTIA NO SUPERE LOS VEINTE (20) SMMLV DEL FSE, SE REALIZA EL SIGUIENTE ESTUDIO PREVIO.

ESTUDIO PREVIO

1.- DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN.
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL, dentro de las actividades de mejoramiento, Mantenimiento y Reparación de su infraestructura y teniendo en cuenta que es obligación de las entidades estatales velar por el cuidado y mantenimiento de los bienes de su propiedad los cuales prestan servicio a diario en actividades que conllevan a la organización, gestión para el bienestar de toda la comunidad educativa. Es así, como en la institución existen una piscina, así como las motobombas y herramientas eléctricas necesitan de su reparación y adecuación eléctrica se hace necesario este MANTENIMIENTO de las acometidas eléctricas de la piscina. Se espera que con  el inicio y culminación de estos trabajos, los cuales hacen parte de las adecuaciones y mejoras que tiene previsto adelantar la institución  para la vigencia del año 2026, se realicen las actividades y trabajos del caso obviando retrasos o no realización de actividades que mejoren y den bienestar a la comunidad educativa, todo esto tendiente a que se cuente con servicios de agua eficientes, espacios e instalaciones más bonitos, seguros y cómodos donde los educandos puedan recibir su formación en un clima de armonía y seguridad. En razón a lo expuesto anteriormente se requiere la suscripción del correspondiente contrato para la institución Educativa a fin de poder brindar un servicio óptimo a la comunidad educativa.

El artículo 3 de la Ley 80 de 1993, consagra que los servidores Públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados y a su vez, el numeral 7 del artículo 25 de la misma norma precisa que toda contratación que celebren las entidades públicas, debe obedecer a unos objetivos y propósitos previamente señalados en el objeto a contratar.

Por lo tanto, se requiere de manera urgente el mantenimiento preventivo y correctivo de las herramientas eléctricas como guadañadoras, sopladoras, hidro lavadoras, motosierra y otras herramientas de la institución Educativa. 

1.1 Plan anual de adquisiciones: Según la normativa esta contratacion se encuentra incluida en el plan anual de adquisiones

2.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL TERCER NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

2.1. OBJETO: CAMBIO E INSTALACIÓN DE LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS EN EL CUARTO DE MAQUINAS DE LA PISCINA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL DE IBAGUE TOLIMA.
2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

	N°
	ACTIVIDAD
	CANTIDAD

	1
	
Cambio y la instalación de los componentes eléctricos en el cuarto de maquinas de la piscina de la Institución 
· Cambio y suministro de 120 metros de alambre de cobre siete hilos calibre 8. 
· Cambio y suministro de totalizador eléctrico de 50 amperios para caja de potencia ubicada en el cuarto de piscina. 

	1


 
2.2.1 CODIGO UNSPC

	CODIGO
	DESCRIPCION

	73152108
	Mantenimiento de Maquinas



2.3. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR

El contrato que se pretende celebrar es de SERVICIOS

2.4 PLAZO El plazo de ejecución del contrato será de CINCO (5) días contados a partir de la fecha de inicio de este, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993.

2.5. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Las actividades que se adelanten en cumplimiento del contrato se desarrollarán en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL.

2.6 REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCCION

El contrato se entenderá perfeccionada con las firmas de las partes, serán requisitos de ejecución: Pólizas aprobadas por la Institución Educativa (si hubiere lugar) y registro presupuestal. 

Nota 1: El proponente debe tener en cuenta el acuerdo N°017 de 2020, por medio del cual se crea la tasa prodeporte y recreación en el municipio de Ibagué y se dictan otras disposiciones, el cual equivale al 2% del valor total del contrato, y será retenido por el agente recaudador, en los casos que se aplique.

Así mismo, el Concejo Municipal expidió el Acuerdo 001 de marzo 4 de 2024, en el cual el CONTRATISTA deberá cancelar sobre el valor total del contrato y sus adiciones si las hubiere: a) Uno punto cinco por ciento (1.5%) por concepto de estampilla PROCULTURA; b) Dos por ciento (2%) por concepto de Estampilla PROANCIANOS, cuyo valor se deducirá del valor a cancelar en su primer pago. 

2.7. SUPERVISIÓN Y CONTROL 

La vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA será ejercida por XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX de la Institución, quién será responsable de aprobar los pagos, los informes que presente EL CONTRATISTA, de proyectar el acta de liquidación definitiva del contrato, cuando sea el caso.
2.8	INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

A la fecha de aceptación de la propuesta, el posible contratista no deberá encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones establecidas por la Constitución y la Ley, para contratar con entidades estatales.

3.	LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

La modalidad de selección y la contratación se efectúa de conformidad con lo consagrado en el Régimen Especial de fondos de servicios educativos, el cual tiene como sustento normativo ley 715 de 2001, artículo 13 inciso 4 y  el numeral 6 del artículo 2.3.1.6.3.5  Decreto 1075 de 2015, los procesos contractuales que realice la Institución Educativa de cuantía inferior a 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes, se regirá exclusivamente por lo establecido en el Reglamento de Contratación (Acuerdo 013 del 27 de octubre de 2025 y Acuerdo modificatorio No. 002 de enero 20 de 2026) que a su vez  adopta y faculta al rector (a) para que celebre o contrate cuando el valor del contrato a celebrar sea igual o inferior a 20 (SMLMV)., de acuerdo a las cuantías y siguiendo  los  trámites, garantías, constancias y publicación establecidas por el Consejo Directivo con sujeción a los principios de la contratación y establece su procedimiento en el artículo 21, del Capítulo IV, Procedimientos contractuales.
4.	OBLIGACIONES DE LA PARTES

4.1	Obligaciones Específicas del Contratista

1) Llevar a cabo el CAMBIO Y LA INSTALACIÓN DE LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS EN EL CUARTO DE MAQUINAS DE LA PISCINA DE LA INSTITUCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL DE IBAGUE TOLIMA, de conformidad con las actividades descritas en los documentos de la etapa precontractual. 2) ejecutar las labores, en el sector indicado por LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL por intermedio del Supervisor del contrato. 3)  mantener todas las normas de seguridad que garantice la prevención de cualquier imprevisto que pueda afectar la integridad de las personas que laboran de conformidad con las normas vigentes.4) Realizar la respectiva afiliación a la ARL 5) Cambio y suministro de 120 metros de alambre de cobre siete hilos calibre 8, 6) Cambio y suministro de totalizador eléctrico de 50 amperios para caja de potencia ubicada en el cuarto de piscina, 7) Responder por los equipos y elementos entregados a su responsabilidad para realizar los trabajos relacionados con la naturaleza del contrato.8) Responder por sus actos u omisiones en ejecución del contrato, cuando con ello cause perjuicios a la Institución o a terceros, o) Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual OBLIGACIONES GENERALES 1. Suscribir oportunamente el Acta de Inicio del contrato conjuntamente con el supervisor del mismo 2. Dar trámite oportuno a los asuntos que le sean asignados en desarrollo de las obligaciones contractuales 3. Prestar los servicios contratados de manera eficaz y oportuna, así como atender los requerimientos que le sean efectuados por el supervisor del contrato y/o el Rector. 4. Cumplir con el objeto y las obligaciones contractuales conservando un comportamiento de cordialidad y buen trato con las autoridades y entidades sujeto de atención de la I.E. así como con los funcionarios y contratistas de la entidad, tanto en las instalaciones de la misma como donde quiera que se desarrollen las actividades derivadas del contrato 5. Informar sobre los actos o conductas irregulares o ilícitas de los cuales tenga conocimiento, que sean realizados por cualquier persona relacionada con los proyectos y las actividades a cargo de la entidad 6. Guardar la debida reserva y confidencialidad sobre la información y el contenido de los documentos que deba conocer con ocasión del contrato de prestación de servicios 7. Hacer entrega al supervisor del contrato informes de gestión sobre las actividades realizadas durante el periodo de ejecución, con los soportes correspondientes, incluyendo el seguimiento y evaluación de los contratos sometidos a su supervisión, si a ello hubiere lugar 8. Mantener al día sus pagos al sistema general de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales los cuales deberán ser liquidados de acuerdo al Decreto 1273 de 2018 y presentadas las constancias antes de cada pago ante el supervisor

4.3 Obligaciones de la Institución Educativa

1. Cancelar al contratista en la forma y términos establecidos en el contrato 
2. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a cargo y como consecuencia de la suscripción del contrato
3. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el cumplimento de sus obligaciones contractuales
4. Realizar la supervisión del contrato


5.	ANALISIS DEL SECTOR DEL PROCESO DE CONTRATACION

A)	ASPECTOS GENERALES

· Perspectiva legal

La presente contratación se realiza amparada en el decreto 1075 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación y el plantel educativo al ser de un régimen especial realizara sus procedimientos de acuerdo con el manual de contratación Acuerdo 013 del 27 de octubre de 2025 aprobado por consejo directivo y cumpliendo lo estipulado en los principios de la contratación pública.

· Perspectiva técnica, comercial y organizacional
El mantenimiento de herramientas eléctricas en Colombia se enmarca principalmente dentro de las actividades de servicios, especialmente en el código CIIU 3314 (Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico), que forma parte del sector de la Industria en general. Este sector es crucial, ya que abarca la prevención y reparación necesaria en la mayoría de los demás sectores económicos, incluyendo la industria, el comercio, la salud y la infraestructura. 

Impacto en otros sectores económicos

· Industria: Es vital para asegurar la operación continua y segura de maquinaria, transformadores, generadores y otros equipos en fábricas.
· Comercio: Incluye el mantenimiento de sistemas de iluminación, equipos de refrigeración y aparato eléctrica en tiendas y almacenes.
· Salud: Es fundamental para el funcionamiento de equipos médicos y sistemas de respaldo eléctrico en clínicas y hospitales.
· Construcción e infraestructura: Proporciona servicios de instalación y mantenimiento para sistemas eléctricos en edificios, puentes y otras obras civiles. 

Tendencias y comportamiento del sector

· Crecimiento del comercio y la industria: El primer trimestre de 2025 mostró un repunte en la demanda de bienes durables, lo que impulsa las ventas de herramientas y equipos, a pesar de la volatilidad económica.
· Repunte del mantenimiento: La desaceleración en la venta de vehículos nuevos y el encarecimiento del crédito han fortalecido el mercado de mantenimiento de vehículos usados, lo que genera una demanda sostenida de productos de reposición y servicios relacionados.
· Rentabilidad: El sector de las ferreterías, que es un canal clave para las herramientas, se considera rentable, con márgenes de beneficio promedio entre el 30% y el 40%.
· Desafíos: Los principales retos para el sector son la dependencia de insumos importados y los posibles ajustes arancelarios que podrían afectar los márgenes y la competitividad. 
Datos de ventas y rentabilidad
· Ventas: Las ventas reales del comercio en general crecieron cerca del 13% en el primer trimestre de 2025, impulsadas por la demanda de bienes durables como equipos eléctricos y vehículos.
· Márgenes de beneficio: Un margen saludable para las ferreterías se ubica entre el 30% y el 35% de los ingresos por ventas.
· Crecimiento de empresas: La creación de empresas en Colombia experimentó un aumento del 1,9% en el primer semestre de 2025 en comparación con el mismo período de 2024, lo que sugiere un entorno favorable para los negocios, incluido el del mantenimiento de herramientas. 

B)	ESTUDIO DE LA OFERTA

La oferta de servicios de mantenimiento de herramientas eléctricas en 2025 está creciendo, impulsada por el aumento en el mercado de herramientas eléctricas y la mayor conciencia sobre la importancia del mantenimiento preventivo para la productividad y la reducción de tiempos de inactividad. Se observa una demanda constante de técnicos especializados y se pueden encontrar ofertas de trabajo para el mantenimiento de equipos electrónicos, aunque la disponibilidad específica de servicios para herramientas eléctricas podría variar por región y tipo de servicio. 

· Distribuidores y Empresas Industriales:

· Atlas Copco Colombia: Ofrece soluciones de mantenimiento para herramientas de montaje, eléctricas y neumáticas, enfocándose en clientes industriales.
· Valfer Suministros Industriales S.A.S: Empresa del sector ferretero con sede en Bogotá que distribuye materiales y herramientas, y podría tener servicios asociados.
· Electroherramientas del Tolima: Un ejemplo de negocio local/regional con enfoque en venta y reparación de herramientas eléctricas, ubicado en Ibagué.

· Talleres Independientes: Existe un vasto número de pequeños y medianos talleres de reparación y mantenimiento que atienden tanto a usuarios profesionales como a usuarios de bricolaje (DIY), especialmente en los sectores de jardinería y reparación general. 

C)	ESTUDIO DE LA DEMANDA

· Crecimiento del Mercado General: El mercado de herramientas eléctricas en Colombia está en expansión. Se proyecta que el mercado, valorado en aproximadamente USD 164,75 millones en 2024, crezca a una tasa anual compuesta del 8,90% durante el período 2025-2034. Este crecimiento sugiere un aumento en la base instalada de herramientas, lo que lógicamente incrementa la demanda de servicios de mantenimiento y reparación a largo plazo.
· Importancia del Mantenimiento Preventivo: Existe una tendencia creciente hacia el mantenimiento preventivo en diversos sectores, lo cual busca maximizar el tiempo de actividad de los equipos y garantizar la calidad en la producción. Esto es especialmente relevante en el sector industrial, donde las herramientas eléctricas son fundamentales para la manufactura y el ensamblaje.
· Demanda en Sectores Clave: La demanda sigue siendo alta en sectores como la construcción, el mantenimiento, la reparación mecánica y los trabajos eléctricos profesionales. Pequeños talleres y proveedores de servicios profesionales conforman una parte significativa de la demanda de estos servicios.
· Factores Adicionales: La responsabilidad ambiental y la eficiencia energética son consideraciones crecientes, lo que puede influir en la demanda de servicios de mantenimiento que optimicen el rendimiento y la eficiencia de las herramientas existentes. 

En resumen, la demanda de servicios de mantenimiento de herramientas eléctricas en Colombia en 2025 es sólida y se espera que crezca, impulsada por la expansión del mercado general de herramientas y la necesidad de eficiencia operativa en los sectores industriales y de construcción. Los servicios son proporcionados principalmente por centros técnicos autorizados de marcas internacionales y talleres locales especializados. 

6.VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION DEL MISMO
PRECIOS DEL MERCADO 

Con el fin de obtener los precios del mercado se procedió a realizar el correspondiente análisis para el presente contrato, mediante cotizaciones del mercado obteniendo un valor de TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL PESOS ($3.808.000.00) M/CTE, INCLUIDO IVA. 

6.1 ANÁLISIS ECONÓMICO 

VER ANEXO 1

De acuerdo con lo anterior se estima que para la fijación y la expedición del certificado de disponibilidad a cancelar para el presente servicio por un valor de OCHO TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL PESOS ($3.808.000.00) M/CTE, INCLUIDO IVA. Teniendo en cuenta que la cotización 1 se ajusta al presupuesto oficial.

El valor ofertado no puede superar el precio incluido IVA, con respecto a los arrojados en el estudio de mercado.

6.2	PRESUPUESTO OFICIAL

Para tal fin se cuenta con un Presupuesto Oficial TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL PESOS ($3.808.000.00) M/CTE, INCLUIDO IVA así: 

Disponibilidad Presupuestal: No. 202600xx de fecha 12 de mayo de 2026.
Código presupuestal: 21202020080302 del Rubro Mantenimiento de PPYE de TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL PESOS ($3.808.000.00) M/CTE, INCLUIDO IVA. 
Fuente: GRATUIDAD SGP

6.3. FORMA DE PAGO

La INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL, pagará al contratista en un único pago, cuando los servicios del MANTENIMIENTO se hayan ejecutado y recibido a entera satisfacción por parte del Supervisor del Contrato. Así mismo el contratista expedirá la Factura y/ o Documento Equivalente, en las condiciones pactadas y la acreditación del cumplimiento del pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, como también parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.) en los casos en que se requiere.

Las demoras en el pago originadas por la presentación incorrecta de los documentos requeridos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. En ninguna circunstancia se realizarán anticipos o pago anticipado

Parágrafo 1: Si el futuro contratista está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar factura electrónica validada previamente por la DIAN en ninguna circunstancia para el pago, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020.

7. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE

Los requisitos mínimos habilitantes serán verificados únicamente en el oferente que ofrezca el menor valor y que reúna los requisitos solicitados por la entidad para ser seleccionada por la oferta más ventajosa desde el punto de vista económico. En caso de que éste no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, se podrá contratar con el oferente que haya presentado el segundo menor precio previa verificación de sus calidades habilitantes. En caso de que éste tampoco cumpla, se verificarán las de quien presentó el tercer menor precio y así sucesivamente hasta obtener un oferente habilitado. En todo caso, la oferta deberá encontrarse en condiciones del mercado y satisfacer las necesidades de la Institución Educativa. De no lograrse lo anterior, se repetirá el proceso de selección.

7.1	CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA

1. Cuando la propuesta NO se ajuste a las condiciones de la invitación, es decir, cuando carece de alguno de los documentos esenciales o no cumpla con lo estipulado para cada uno de ellos, a menos que hubiere posibilidad de subsanar.
2. Cuando al proponente se le haya requerido para que subsane o aclare un documento de la propuesta y no lo haga dentro del término establecido.
3. Cuando se presenten dos o más propuestas por un mismo proponente, por si o por interpuesta persona, o cuando una persona sea parte o miembro de otro proponente.
4. Cuando las personas naturales o los socios o asociados de la persona jurídica o los miembros del consorcio o unión temporal que presentan propuesta, hagan parte a otro proponente que también haya presentado propuesta.
5. Cuando un proponente intente influir directamente o por interpuesta persona en el procedimiento de selección, sin perjuicio de las acciones legales que pueda incoar a la ENTIDAD.
6. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la Constitución Política, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, y en las demás disposiciones legales vigentes.
7. Cuando la propuesta se presente de forma extemporánea o en lugar diferente. 
8. Cuando el proponente no tenga la capacidad jurídica para presentar la propuesta.
9. Cuando la propuesta se presente con condicionamientos para la adjudicación de la presente invitación. 
10. En el evento en que de la corrección aritmética el valor total ofertado por el proponente, supere valor del presupuesto oficial respecto del bien o servicio a ofertar.
11. Cuando el proponente manifieste y/o acredite en su propuesta que no ha sido sancionado (multas, declaratorias de incumplimiento, declaratorias de caducidad) y la entidad corrobore que dicha información NO es veraz de acuerdo con lo establecido en la numeral 7 artículo 26 de la ley 80 de 1993.
12. Cuando la oferta sea enviada por correo, medio electrónico, magnético o fax.
13. La no presentación del poder con nota de presentación personal ante notario público o autoridad competente, cuando la propuesta sea presentada a través de apoderado.
14. Cuando el proponente o alguno de los integrantes del consorcio o unión temporal se encuentre en alguna de las causales de disolución y/o liquidación de sociedad.
15. Cuando el proponente o alguno de los integrantes del consorcio o unión temporal se encuentre reportado en el boletín de responsables fiscales que expide la Contraloría General de República.
16. Cuando el objeto social principal del oferente, o de cada uno de los miembros que conforman la unión temporal o consorcio o la actividad mercantil del comerciante no tenga una relación directa con el objeto de la contratación.
17. Cuando los documentos necesarios para la comparación de la propuesta, presente enmendaduras o correcciones que no aparezcan debidamente autorizadas con la firma del proponente o la de la persona que suscribe el documento.
18. La presentación de propuestas parciales o alternativas.
19. Si en la propuesta técnica y/o económica el nombre de algún ítem, su unidad, o su cantidad, no corresponden a los contemplados en el presupuesto oficial.
20. Cuando el valor de la oferta supere el presupuesto oficial estimado, de acuerdo con las normas legales vigentes.
21. Cuando el oferente se encuentre incurso en alguna de las causales de disolución a que se refieren los artículos 218, 342, 351, 370 y 457 del Código de Comercio.

NOTA: Las anteriores causales descritas en este documento serán las únicas razones por las cuales se justifica el rechazo de la oferta.

7.2	CAUSALES DE DECLARATORIA DE DESIERTA

1. Habiéndose presentado únicamente una propuesta ésta no cumpla con los requisitos mínimos exigidos o incurra en alguna causal de rechazo.
2. Cuando ninguna de las ofertas cumpla con los requisitos exigidos en la presente invitación.
3. Cuando no se hubiere presentado proponente alguno. 

7.3	FACTORES DE DESEMPATE - En caso de empate la Institución Educativa De conformidad al artículo 25 del Manual de contratación: La entidad estatal aceptará la oferta que haya sido presentada primero en el tiempo.

REQUISITOS MINIMOS HABILITANTES

8.1 REQUISITOS HABILITANTES DE CONTENIDO JURIDICO
a) Carta de presentación de la oferta.

La cual se diligenciará de conformidad con lo señalado en la invitación. Además, deberá afirmar bajo juramento que se entiende prestado con la suscripción de la carta de presentación y la propuesta que ni él ni la sociedad que representa se hallan incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad y demás prohibiciones previstas en la Ley 80 de 1993 y disposiciones legales vigentes. No presentar sanciones que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

b) Documento constitutivo del consorcio o unión temporal si es la condición del oferente.

Los oferentes deberán, si es el caso, presentar el documento que acredite la conformación del Consorcio o Unión Temporal con el lleno de los requisitos exigidos por el parágrafo 1º del artículo 7º de la Ley 80 de 1993. Los oferentes indicarán si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal y, en este último caso, señalarán los términos y extensión de su participación en la oferta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la INSTITUCION EDUCATIVA LICEO NACIONAL. 

Los miembros del Consorcio o de la Unión Temporal deben designar la persona que para todos los efectos los representará y señalarán las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad.

Las personas que conformen el consorcio o unión temporal deberán presentar el documento de constitución de este, en donde se exprese claramente su compromiso de participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como de suscribir el contrato.

En el caso de las personas naturales o jurídicas, la actividad u objeto social según el caso, debe ser coherente con el objeto de la presente convocatoria.

c) Certificado de existencia y representación legal.

Las personas jurídicas deberán presentar el certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición no mayor a un (1) mes anterior a la fecha límite de recepción de ofertas, en el que conste que su objeto social está relacionado con el objeto del presente proceso, que cuenta con la capacidad jurídica para celebrar y ejecutar contratos y acreditar que su duración abarca como mínimo el termino de ejecución del contrato y un año más a partir de la fecha límite para presentar ofertas. En caso de consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes deberá presentar este certificado.

Si el OFERENTE es una persona natural comerciante, deberá presentar un certificado de matrícula en el registro mercantil expedido por la Cámara de Comercio de su jurisdicción en donde conste que se encuentra inscrito, así como la determinación de su actividad relacionada con el objeto del presente proceso. Este certificado debe tener fecha de expedición no mayor a (1) mes a la fecha límite de recepción de ofertas.

d) Acta de autorización de la junta de socios o de asamblea de accionistas.

El representante legal de la persona jurídica, en caso de no estar facultado (bien por los respectivos estatutos y/o certificados de existencia y representación legal) para presentar la propuesta, constituir el consorcio o la unión temporal (si a ello hubiere lugar) y firmar el contrato o de tener limitaciones por cuantía o calidad; deberá aportar manifestación expresa y escrita del órgano societario competente, al momento de presentar la propuesta en la cual manifieste las facultades.

e) Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal y/o su apoderado o de la persona natural.

El proponente deberá adjuntar fotocopia legible de su documento de identidad; para el caso de las personas jurídicas se deberá adjuntar la copia de la cédula del representante legal y en el caso de consorcios, uniones temporales o demás tipos de sociedades de propósito especial se deberá adjuntar copia de la cédula de cada uno de sus integrantes. 

f) Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social y aportes parafiscales. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el proponente persona jurídica deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de su propuesta. 

Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución 

Si el proponente es una persona natural, deberá allegar la planilla PILA y el correspondiente recibo de pago de sus aportes al sistema obligatorio de salud y de pensión, correspondiente al mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta. En todo caso las fechas establecidas en el decreto 1273 de 2018 serán tenidas en cuenta para la verificación del presente requisito, para lo cual se comparará la fecha de presentación de la propuesta con la fecha límite de pago y si es del caso, deberá presentar el pago del mismo mes de presentación de la propuesta.

Si se trata de un consorcio o unión temporal, se deberá acreditar el cumplimiento antes mencionado para cada uno de los miembros con los requisitos antes mencionados, de acuerdo con la calidad de cada uno de sus integrantes.

g) Paz y salvo fiscal expedido por la Contraloría General de la República

De acuerdo con lo establecido en el inciso 3 del artículo 60 de la Ley 610 de 2000 y en la Circular No. 005 del 25 de febrero de 2008 emitida por la Contraloría General de la República, es obligación de los servidores públicos consultar en la página WEB de la Contraloría General de la República acerca de la inclusión de nuevos funcionarios o contratistas en el Boletín de Responsables Fiscales que expide dicha entidad.

Por lo anotado, los oferentes podrán presentar el citado certificado vigente expedido por la Contraloría General de la República dentro de los documentos anexos a su propuesta, sin perjuicio que el mismo sea verificado en la página Web de la Contraloría General de la República por el funcionario encargado de la verificación jurídica y en caso de ser reportado en el Boletín, la propuesta será rechazada.

h) Antecedentes Disciplinarios. Procuraduría General de la Nación

El proponente podrá aportar certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Procuraduría, con el propósito de verificar que no se encuentra reportado ni existen sanciones que impidan su participación en el proceso.

Si el proponente es persona jurídica, podrá aportar el certificado de la persona jurídica y de su representante legal.

i) Antecedentes Judiciales. Policía Nacional

El proponente podrá aportar certificado de antecedentes judiciales vigente expedido por la Policía, con el propósito de verificar que no se encuentra reportado que impidan su participación en el proceso. Si el proponente es persona jurídica, podrá aportar el certificado de su representante legal.

j) Ausencia de inhabilidades e Incompatibilidades.

El Proponente y cada uno de sus integrantes, cuando sea el caso, certificará en el formato que la entidad suministra para tal efecto, que no se encuentran incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución Política y en la Ley. Acerca de las excepciones a las inhabilidades e incompatibilidades, se observarán las indicadas en el artículo 10° de la Ley 80 de 1993 y disposiciones concordantes y complementarias.

k) Registro Único Tributario (Rut)

El proponente debe adjuntar a su propuesta fotocopia legible del Registro Único Tributario – RUT, de acuerdo con la normatividad vigente. (La actividad económica debe estar relacionada con el objeto a contratar)

En el caso de consorcio o uniones temporales, se debe cumplir con esta exigencia para cada uno de sus integrantes. 

l) Consulta sistema registro nacional de medidas correctivas

El proponente podrá aportar certificado actual expedido por la Policía, con el propósito de verificar que no es infractor de la ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía y Convivencia que impidan su participación en el proceso.

Si el proponente es persona jurídica, podrá aportar el certificado de su representante legal.

m).  Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) - Ley Estatutaria 2097 del 2 de julio de 2021; CERTIFICADO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS.

n). Delitos Sexuales

Suscribir autorización escrita, previa y expresa, a la institución educativa para que esta pueda realizar verificación de los datos del aspirante y la consulta en línea de inhabilidad para las personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad, para desempeñar cargos, oficios o profesiones que involucren una relación directa y habitual con menores de edad. Conforme a lo reglado por la Ley 1918 de 2018 adicionado por el artículo 219 C al Código Penal de Colombia.

ñ). Libreta Militar

Fotocopia de Libreta Militar del Representante Legal (Masculino menor de 50 años).

o). Certificado cuenta bancaria

El proponente deberá aportar certificación bancaria para la realización de los respectivos pagos, en caso de persona jurídica deberá presentar la de la respectiva empresa

p). Hoja de vida de Función Publica

Formato único hoja de vida (DAFP), del Departamento Administrativo de la Función Pública debidamente diligenciada, para persona natural o jurídica según sea el caso

q). Propuesta económica 

La propuesta económica deberá estar totalmente diligenciada según lo establecido en la invitación pública.

8.2 REQUISITOS HABILITANTES DE CONTENIDO TECNICO

a) Experiencia

[bookmark: _Hlk3888073]El proponente deberá demostrar y suministrar información sobre su experiencia, como requisito habilitante.

Esta experiencia deberá demostrarse mediante la presentación de máximo (02) certificaciones de contratos suscritos y ejecutados 100% al cierre del proceso de selección por el proponente, cuyo objeto sea igual o similar al de la presente convocatoria por un valor igual o mayor al presupuesto oficial para el proceso de contratación expresado en salarios mínimos, las cuales podrán complementarse entre sí a fin de acreditar la experiencia solicitada.

Para que las certificaciones que acrediten la experiencia del oferente sean consideradas válidas, éstas deberán contener como mínimo, la siguiente información y requisitos:

· Nombre o razón social del contratante
· Nombre o razón social del contratista
· Fecha de iniciación del contrato
· Objeto
· Valor del contrato y sus adicionales si hubo lugar.

En caso de que el contrato sea expedido a un consorcio o unión temporal, en la misma debe indicarse el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.

9. EL ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLOS

	Nº
	1
	2
	3

	CLASE
	
GENERAL
	GENERAL
	GENERAL

	FUENTE
	
EXTERNO
	EXTERNO
	EXTERNO

	ETAPA
	
EJECUCIÓN
	EJECUCIÓN
	EJECUCIÓN

	TIPO
	
OPERACIONALES
	
OPERACIONALES
	
OPERACIONALES

	

 
DESCRIPCIÓN (que puede pasar y como puede ocurrir)
	
Equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes Los riesgos logísticos para el funcionamiento y operación del objeto de este proceso son asumidos por el oferente adjudicatario.
	

La no previsión por parte del proveedor de la mejor alternativa para la prestación del servicio
	


El no cumplimiento de las especificaciones técnicas.

	
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	
Incumplimiento o parálisis del contrato
	Incumplimiento o parálisis del contrato
	
Cumplimiento parcial contrato

	
PROBABILIDAD
	
3
	
3
	
3

	IMPACTO
	5
	5
	5

	VALORACIÓN DEL RIESGO
	8
	8
	8

	CATEGORÍA
	Riesgo Extremo
	Riesgo extremo
	Riesgo extremo

	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?
	Contratista
	Contratista
	Contratista

	
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
	El contratista debe contar con personal idóneo y capacitado para la prestación del servicio
	El contratista debe contar con un planeamiento para la ejecución del contrato
	El contratista debe contar con una supervisión interna para la correcta y prestación del servicio

	

IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
	PROBABILIDAD
	2
	2
	3

	
	IMPACTO
	3
	4
	4

	
	VALORACIÓN DEL RIESGO
	8
	8
	8

	
	CATEGORÍA
	RIESGO EXTREMO
	RIESGO EXTREMO
	RIESGO EXTREMO

	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?
	SI
	SI
	SI

	
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	
Supervisor
	
Supervisor
	
Supervisor

	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO
	PLANEACION
	PLANEACION- EJECUCION
	EJECUCION DEL CONTRATO



10. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO.

Para el presente proceso se incluirán las normas legales vigentes que regulan la materia, así:  Por tratarse de un  Contrato de menor cuantía, no se exigirá la constitución de garantías, toda vez que el artículo 7 de la ley 1150 de 2007, establece: “Las garantías  no serán obligatorias en los contratos de empréstito, los interadministrativos, en los de seguro y los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía a que se refiere esta ley, caso en el cual la entidad determinará la necesidad de exigirlas, atendiendo a la naturaleza del objeto contratado y a la forma de pago, así como las demás que señale el Reglamento Interno aprobado por el Plantel Educativo

11.  INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL.

En el presente proceso teniendo cuenta que se trata de un valor inferior a los valores que se aplican en los ACUERDOS COMERCIALES, esta contratación no está cobijada por los mismos, suscritos por Colombia.

Dada en el municipio Ibagué, a los 12 días del mes de mayo de 2026.





Dra. NELA DEL ROCIO SANCHEZ LOPEZ
Rectora
 
Proyecto: Diana Lucy Salgado Cardona Aux Adtivo08
Reviso:  Olga Lucia Rincon V - Apoyo a la Gestión










LA ORDENADORA DEL GASTO Y LA AUXILIAR ADMINISTRATIVA 08 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL




HACE CONSTAR:




Que se ha efectuado la consulta de los precios de mercado, constatando que el CAMBIO E INSTALACIÓN DE LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS EN EL CUARTO DE MAQUINAS DE LA PISCINA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL DE IBAGUE TOLIMA, se encuentran en el rango de los PRECIOS DE REFERENCIA DEL MERCADO, según cotización anexa de mayo 12 de 2026 y por medio de una llamada telefónica al señor Juan Carlos Guzmán Ingeniero mecánico que nos cotizo telefónicamente.


 Ibagué, a los 12 días del mes de mayo de 2026.





Dra. NELA DEL ROCIO SANCHEZ LOPEZ	DIANA LUCY SALGADO CARDONA
Rectora						Auxiliar Administrativo 08 










CONTRATO No. 0XX

	CIUDAD Y FECHA
	IBAGUÉ, 12 de mayo de 2026

	CONTRATISTA:
	ALEJANDRO MONTAÑA BOCANEGRA

	NIT:
	19.396.690-0

	OBJETO: 
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS EN EL CUARTO DE MAQUINAS DE LA PISCINA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL DE IBAGUE TOLIMA.

	PLAZO:
	Cinco (5) DÍAS

	VALOR:
	TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL PESOS ($3.808.000.00) M/CTE, INCLUIDO IVA.

	FORMA DE PAGO: 
	PREVIA RECIBÍ A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL.

	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
	Código presupuestal: 21202020080302 del Rubro Mantenimiento de PPYE del Rubro Fuente: RECURSOS SGP

	
Entre los suscritos a saber NELA DEL ROCIO SANCHEZ LOPEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.152.669 de Bogotá, Rectora de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL, quien para los efectos del presente contrato de mantenimiento se denominara, el Contratante y por el otro ALEJANDRO MONTAÑA BOCANEGRA, Identificado con cédula de ciudadanía número 19.396.690-0 de Ibagué, quien obra en su propio nombre y para los efectos se denominará el Contratista  hemos convenido celebrar el presente  Contrato de mantenimiento, la cual se regirá por las siguientes cláusulas. PRIMERA. OBJETO. SERVICIO MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL DE IBAGUE TOLIMA. SEGUNDA: VALOR Y FORMA DE PAGO: LA INSTITUCIÓN TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL PESOS ($3.808.000.00) M/CTE, INCLUIDO IVA, Mediante transferencia, previa presentación de factura y recibí a satisfacción del supervisor. TERCERA-OBLIGACIONES:
 
	N°
	ACTIVIDAD
	CANTIDAD
	V/UNITA
	V/TOTAL

	1
	Cambio y la instalación de los componentes eléctricos en el cuarto de maquinas de la piscina de la Institución 
· Cambio y suministro de 120 metros de alambre de cobre siete hilos calibre 8. 
	1
	$
	$

	
	· Cambio y suministro de totalizador eléctrico de 50 amperios para caja de potencia ubicada en el cuarto de piscina. 
	
	
	

	TOTAL
	$3.808.000


 
15) Suscribir oportunamente el Acta de Inicio del contrato conjuntamente con el supervisor del mismo, 16) Dar trámite oportuno a los asuntos que le sean asignados en desarrollo de las obligaciones contractuales, 17) Prestar los servicios contratados de manera eficaz y oportuna, así como atender los requerimientos que le sean efectuados por el supervisor del contrato y/o el Rector, 18) Cumplir con el objeto y las obligaciones contractuales conservando un comportamiento de cordialidad y buen trato con las autoridades y entidades sujeto de atención de la I.E. así como con los funcionarios y contratistas de la entidad, tanto en las instalaciones de la misma como donde quiera que se desarrollen las actividades derivadas del contrato, 19) Informar sobre los actos o conductas irregulares o ilícitas de los cuales tenga conocimiento, que sean realizados por cualquier persona relacionada con los proyectos y las actividades a cargo de la entidad, 20) Guardar la debida reserva y confidencialidad sobre la información y el contenido de los documentos que deba conocer con ocasión del contrato de prestación de servicios, 21) Mantener al día sus pagos al sistema general de seguridad social 22) Hacer buen uso de los elementos y equipos que le sean asignados para el desarrollo del presente contrato así como de la información y hacer entrega oportuna de los mismos al supervisor del contrato, al momento de la terminación. 23) Responder por sus actos u omisiones en ejecución del contrato, cuando con ello cause perjuicios a la Institución o a terceros, 24) Atender las sugerencias y observaciones emitidas por el supervisor del contrato, 25) Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual. La INSTITUCIÓN EDUCATIVA se compromete a) Cancelar al contratista en la forma y términos establecidos en el contrato. b) Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el cumplimento de sus obligaciones contractuales. c) Realizar la supervisión del contrato. CUARTA – SUPERVISIÓN: La supervisión del presente contrato será ejercida por XXXXX XXXXXXX de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL QUINTA. DURACIÓN. El presente contrato tendrá una duración de CINCO (5) días, a partir del perfeccionamiento y legalización. SEXTA – AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. Con el objeto de dar cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista deberá acreditar que se encuentra afiliado y a paz y salvo en los pagos al sistema de seguridad social. SÉPTIMA- CESIÓN. EL CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato, a ningún título sin autorización escrita otorgada previamente por la Rectoría de la Institución Educativa, no obstante, la de ejecución del trabajo de campo podrá ser apoyada en una persona asignada por el Contratista, sin que esto signifique delegación de responsabilidad. OCTAVA- CADUCIDAD. LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL, podrá declarar la caducidad Administrativa del presente Contrato de mantenimiento, mediante resolución motivada por el incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, tal como lo establece el artículo 18 de la Ley 80 de 1.993. NOVENA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. El contratista manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades, constitucionales o legales y en caso de que le sobrevenga alguna, informará inmediatamente de ellas de conformidad con el artículo 6 de la ley 190 de 1995. DECIMA- IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. Los Pagos que la INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL   se obliga a efectuar en virtud del presente Contrato, quedan sujetas a las apropiaciones que para tal fin se establezcan en el presupuesto de gastos generales de la respectiva Institución así: Disponibilidad Presupuestal: No. 202600XX de fecha XX de mayo de 2026. Código presupuestal: 21202020080302 del Rubro Mantenimiento de PPYE Fuente: RECURSOS SGP del presupuesto de Fondos de Servicios Educativos de la vigencia 2026. DECIMA PRIMERA - DOMICILIO. Las partes acuerdan como domicilio para todos los efectos legales a que hubiere lugar el Municipio de Ibagué. DECIMA SEGUNDA - INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL. Para todos los efectos legales de este contrato de mantenimiento se deja expresa constancia de que no existe vínculo laboral alguno entre el contratista y el contratante. DECIMA TERCERA. APLICACIÓN DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL: En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA éste pagará a la Institución Educativa a título de pena o multa una suma equivalente al 20% del valor del contrato, la cual se imputará como indemnización de los perjuicios que reciba la Institución por el incumplimiento. El valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria podrá ser deducido directamente del valor adeudado al CONTRATISTA, o de las garantías constituidas, o si esto último no fuere posible, se cobrará a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993. El valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria ingresará al tesoro del fondo de servicios educativos de la vigencia 2025, contempladas por la Ley 80 de 1993, y podrán ser descontadas directamente de los dineros adeudados al contratista por parte de la Institución Educativa, si esto no fuera posible se cobrará por jurisdicción coactiva. DECIMA CUARTA - TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO. Las partes acuerdan que cuando se presenten circunstancias que afecten tanto al contratista como al contratante, se podrá dar por terminado el presente contrato por mutuo acuerdo sin que implique sanción para ninguna de las partes. DECIMA QUINTA - GARANTÍA - Por la naturaleza del servicio a ser contratado, y que tal virtud  no configura en ningún  caso vínculo  laboral alguno con la Institución Educativa, la cuantía de dichos servicios  y las nuevas disposiciones de la Ley 1150 de 2007 artículo 7, por la cuantía por la naturaleza de las obligaciones y la forma de pago dicha contratación, la entidad se abstendrá de exigir al contratista la constitución de pólizas  de cumplimiento pues los riesgos  que se estiman en la no prestación a desempeñar las actividades  asignadas o el cumplimiento de las obligaciones contractuales, el supervisor  del contrato no certificará el cumplimiento  del mismo, situación que conlleva  a la no cancelación  de las cuentas que presenta el  contratista.  Adicionalmente la entidad se reserva el derecho de hacer efectivas las multas y clausulas penales permitidas, la caducidad del contrato por incumplimiento o la liquidación unilateral del mismo. DECIMA SEXTA – RESPONSABILIDAD: En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato dará derecho a EL CONTRATANTE de realizar la respectiva acción de repetición en caso de sanción de carácter pecuniario hacia el mismo. DECIMA SÉPTIMA - EJECUCIÓN. Solo podrá ejecutarse el presente contrato con la existencia de la disponibilidad presupuestal, acorde con lo establecido en el inciso segundo del Artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Se deberá exigir al Contratista, estar vinculado a una entidad promotora de salud EPS y cotizar a un Fondo de Pensiones, reglamentado por el Decreto 510 de marzo 5 de 2003. El Contratista deberá presentar consignaciones de las estampillas Pro Ancianos del 2% y Pro Cultura del 1.5% de conformidad al Acuerdos del Concejo Municipal No. 037 de diciembre de 2025. 5% contribución ciudadana, 0.5% pro Universidad del Tolima. El presente Contrato requiere para su validez, la firma de las partes en el documento. Parágrafo 1 El proponente tener en cuenta el acuerdo N°042 de 2025, por medio del cual se fija la tasa pro-deporte y recreación en el municipio de Ibagué y se dictan otras disposiciones, el cual equivale al 2.5% del valor total del contrato, y será retenido por el agente recaudador, en los casos que se aplique VIGESIMA - PERFECCIONAMIENTO Y VALIDEZ. El presente Contrato requiere para su validez, la firma de las partes en el documento.. 

Para constancia de lo anterior, se firma el presente contrato en Ibagué, a los doce (12) días del mes mayo de 2026.

	



CONTRATANTE					CONTRATISTA





Dra. NELA DEL ROCIO SANCHEZ LOPEZ	ALEJANDRO MONTAÑA BOCANEGRA
Rectora

Proyecto: Diana L Salgado C Aux Adtivo 08
Revisó: Olga Lucia Rincón V (apoyo a la Gestión contratista)


ACTA DE INICIO
CONTRATO No. 0XX

	FECHA DEL CONTRATO:
	12 de mayo de 2026

	CONTRATISTA:
	ALEJANDRO MONTAÑA BOCANEGRA

	OBJETO:
	CAMBIO E INSTALACIÓN DE LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS EN EL CUARTO DE MAQUINAS DE LA PISCINA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL DE IBAGUE TOLIMA.

	MUNICIPIO
	IBAGUÉ

	DEPARTAMENTO
	TOLIMA

	VALOR DEL CONTRATO 
	TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL PESOS ($3.808.000.00) M/CTE, IVA INCLUIDO

	PLAZO DEL CONTRATO
	OCHO (8) días



En el municipio de Ibagué - Tolima, a los veinte (20) días del mes de noviembre de 2025 se reunieron: XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, y el Contratista ALEJANDRO MONTAÑA BOCANEGRA, con el fin de iniciar las labores objeto del contrato de la referencia, acorde con el siguiente detalle, PRIMERO. OBJETO: CAMBIO E INSTALACIÓN DE LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS EN EL CUARTO DE MAQUINAS DE LA PISCINA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL DE IBAGUE TOLIMA. SEGUNDA. LUGAR: Se llevará a cabo la SEDE PRINCIPAL de la Institución en la ciudad de Ibagué, como único sitio para la prestación del servicio contratado. TERCERA. DURACIÓN: La duración del presente contrato será de OCHO días a partir de la fecha de suscripción de la presente acta. 

En constancia se firma por los que en ella intervinieron.


XXXXXXXXXXXXX	
XXXXXX				


ALEJANDRO MONTAÑA BOCANEGRA
Contratista



ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL
CONTRATO No. 0XX de 2026

FECHA DE CONTRATO:	XX de mayo de 2026
CONTRATANTE:		INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL
CONTRATISTA:		ALEJANDRO MONTAÑA BOCANEGRA
VALOR:			TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL PESOS ($3.808.000.00) M/CTE, INCLUIDO IVA.
OBJETO:			CAMBIO E INSTALACIÓN DE LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS EN EL CUARTO DE MAQUINAS DE LA PISCINA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL DE IBAGUE TOLIMA.

En Ibagué a los 4 de diciembre 2025, en las instalaciones de la Institución    Educativa Liceo Nacional, se reunieron la Señora Rectora; NELA DEL ROCIO SANCHEZ LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía  número 52.152.669 de Bogotá y el Contratista ALEJANDRO MONTAÑA BOCANEGRA Identificado con cédula de ciudadanía número 19.396.690, con el ánimo de realizar  de común acuerdo la Liquidación Final del Contrato No. 0XX de XX de mayo de 2026, la cual tiene por objeto: CAMBIO E INSTALACIÓN DE LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS EN EL CUARTO DE MAQUINAS DE LA PISCINA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL DE IBAGUE TOLIMA.

1- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO

De conformidad con el artículo, 60 de la ley 80 de 1993, los contratos serán objeto de liquidación de común acuerdo, conciliaciones y transacciones a que lleguen las partes, para poner fin a las divergencias presentadas y poder de esta manera declararse a PAZ y SALVO.

Que el artículo 68  de la ley 80 de 1993, tiene previstos los mecanismos para resolver las controversias, determinando que tales controversias contractuales se solucionan de manera ágil, rápida y directa, como querrá que uno de los mecanismos previstos en dicha ley para resolverlas es conocida en la liquidación del contrato, en tal sentido, se acudirá a este procedimiento  que consulta el espíritu legal de solución, ágil ,rápida  y directa, que por tanto es viable realizar su liquidación, la que se hará de la siguiente manera:

Dar por liquidado por mutuo acuerdo el Contrato No 0xx DE 2026, suscrito entre la INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL y ALEJANDRO MONTAÑA BOCANEGRA.

Que de común acuerdo se verifica la terminación del contrato por extinción de la vigencia contractual y cumplimiento efectivo de las obligaciones contraídas en el acuerdo contractual suscrita por las partes contratantes.
2 -	VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO 

Es importante dejar expresa constancia que a la fecha de la presente acta de liquidación no se adeuda al contratista valor alguno por el valor el objeto contratado.
3 -	BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$3.808.000.00
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL		$00
VALOR CONTRATOS REAJUSTES		$00

VALOR TOTAL EJECUTADO		$3.808.000.00
VALOR NO EJECUTADO		$00

VALOR PAGADO				$3.808.000.00
VALOR PENDIENTE PAGO							$00

4 -	CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
De acuerdo con las planillas de pago presentadas, el contratista certifica que ha cumplido con todos los aportes en seguridad social.

5 -	RESULTADOS O ACUERDOS LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

Las partes contratante y contratista, una vez leído el contenido de la presente Acta de liquidación, manifiestan: que el balance económico del contrato en mención se encuentra acorde con el contenido y cumplimiento de obligaciones pactadas, y por lo tanto existe equilibrio del Contrato No. 038 de 20 de noviembre de 2025, en cuanto a los compromisos contractuales, los cueles se desarrollaron efectivamente por las partes con base en la suscripción del presente acuerdo, de conformidad con lo antes manifestado, las partes imparten la aprobación a la presente acta de liquidación.

En atención a lo previsto en la presente acta, las partes dan por liquidado del presente Contrato declarándose a PAZ y SALVO, entre ellas, libres de todo apremio o desavenencia, por lo cual no se consigna observaciones u objeciones al mismo.

Se firma en Ibagué, a los xx días del mes de xxxx de 2026.

CONTRATANTE					CONTRATISTA



Dra. NELA DEL ROCIO SANCHEZ LOPEZ		ALEJANDRO MONTAÑA BOCANEGRA        
Rectora	
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ANEXO 1

	N°
	ACTIVIDAD
	CANTIDAD
	 COTIZACION 1 
	 COTIZACION 2 
	PROMEDIO V/UNITARIO

	
	
	
	 V/UNITARIO  
	V/TOTAL
	 V/UNITARIO  
	V/TOTAL
	

	1
	Instalación y suministro de arrancador eléctrico para luces de la piscina.
	1
	$416.500
	$416.500
	$450.000
	$ 450.000
	$433.250

	2
	Mantenimiento correctivo de COMPRESOR con motor eléctrico monofásico chino de 1.0 hp, 110/220 voltios a 3450 rpm de la institución consistente en:
· Rebobinado de estator. 
· Cambio de rodamientos. 
· Ajuste de escudos. 
· Cambio de capacitor de arranque. 
· Suministro de tubo para capacitor. 
· Suministro de caja bornera. 
· Cambio de polea motor. 
· Mantenimiento general a cabezote. 
· Alineación de poleas. 
· Limpieza y lavado a tanque. 
Limpieza general del equipo. 
	1
	$833.000
	$833.000
	$850.000
	$850.000
	$841.500

	3
	Mantenimiento Preventivo y correctivo electrobombas monofásicas marca MAAAX PUMP de 2.2 KW, 220/460 voltios a 3450 rpm de la PISCINA consistente en: 
· Cambio de rodamientos. 
· Ajuste de escudos. 
· Barnizado de estator. 
· Limpieza de eje motor. 
· Cambio de sello mecánico. 
· Cambio de empaquetadura. 
· Cambio de impulsor (turbina). 
· Limpieza y pintura. 
· Desmontaje y montaje. 

	2
	$476.000
	$952.000
	$500.000
	$1.000.000
	$976.000

	4
	Instalación y suministro de una válvula multiport ubicada en los filtros de arena de la PISCINA consistente

	1
	$952.000
	$952.000
	$950.000
	$950.000
	$951.000

	5
	Mantenimiento Preventivo y correctivo de una electrobomba marca BARNES con motor monofásica weg de 1.0 hp, 110/220 voltios a 3450 rpm TANQUE SUBTERRANEO consistente en: 
· Cambio de rodamientos. 
· Ajuste de escudos. 
· Barnizado de estator. 
· Limpieza de eje rotor. 
· Cambio de sello mecánico. 
· Cambio de empaquetadura. 
· Limpieza general y pintura. 
· Desmontaje y montaje. 
Suministro e instalación de arrancador eléctrico para protección del equipo. 
	1
	$654.500
	$654.500
	$650.000
	$650.000
	$652.250

	6
	Cambio de arena a filtro de la piscina
	Global
	$416.500
	$416.500
	$450.000
	$450.000
	$433.250

	7
	Mantenimiento Preventivo y correctivo de una guadaña HUSQUARNA consistente en: 
· Cambio de filtro combustible. 
· Cambio de rodamientos. 
· Cambio filtro de aire. 
· Cambio de retenedores. 
· Cambio de bujía. 
· Cambio de bombín cebador. 
· Limpieza general 

	1
	$452.200
	$452.200
	$450.000
	$450.000
	$451.100

	8
	Mantenimiento Preventivo y correctivo una guadaña STIHL del sector de la piscina consistente en: 
· Cambio de filtro combustible. 
· Cambio de rodamientos. 
· Cambio filtro de aire. 
· Cambio de retenedores. 
· Cambio de bujía. 
· Cambio de bombín cebador. 
Limpieza general 
	1
	$452.200
	$452.200
	$450.000
	$450.000
	$451.100

	9
	Mantenimiento Preventivo y correctivo una guadaña STIHL KA85R consistente en: 
· Cambio de rodamientos. 
· Cambio de filtro de aire. 
· Cambio de filtro de combustible. 
· Cambio de bujía. 
· Cambio de bombín cebador. 
Limpieza general. 
	1
	$452.200
	$452.200
	$450.000
	$450.000
	$451.100

	10
	Mantenimiento Preventivo y correctivo de una motosierra STILL HIS361 consistente en: 
· Cambio de bujía. 
· Cambio de rodamientos. 
· Cambio de retenedores. 
· Cambio de bombín cebador. 
· Cambio de filtro de aire. 
· Cambio de filtro de combustible. 
Limpieza general. 
	1
	$535.500
	$535.500
	$550.000
	$550.000
	$542.750

	11
	Mantenimiento Preventivo y correctivo de Una sierra corta setos consistentes en: 
· Cambio de bujía. 
· Cambio de retenedores. 
· Cambio de filtro de combustible. 
· Cambio de filtro de aire. 
· Cambio de bombín cebador. 
· Cambio de empaquetadura. 
Limpieza general. 
	1
	$690.200
	$690.200
	$650.000
	$650.000
	$670.100

	12
	Mantenimiento Preventivo y correctivo de una sopladora consistente en: 
· Cambio de bujía. 
· Cambio de filtro de combustible. 
· Cambio de filtro de aire. 
· Cambio de bombín cebador. 
· Cambio de kit de carburador. 
· Cambio de empaquetadura. 
Limpieza general. 
	1
	$618.800
	$618.800
	$600.000
	$600.000
	$609.400

	13
	Mantenimiento Preventivo y correctivo de Una hidrolavadora KARCHER K4 del área de PRIMARIA consistente en: 
· Cambio de rodamientos motor. 
· Ajuste de escudos motor. 
· Cambio de válvula de entrada de agua. 
· Cambio de aceite. 
· Cambio de empaquetadura pistola. 
Limpieza general. 
	1
	$654.500
	$654.500
	$800.000
	$800.000
	$727.250

	14
	Mantenimiento Preventivo y correctivo de Hidrolavadora marca STANLEY modelo SW19-B3 de 1600 vatios a 120 voltios consistente en: 
· Cambio de rodamientos motor. 
· Ajuste de escudos motor. 
· Cambio de escobillas. 
· Mantenimiento a bomba. 
Grafado de manguera de presión. 
	1
	$416.500
	$416.500
	$500.000
	$500.000
	$458.250

	 
	 
	 
	
	$8.496.600.00
	
	$8.800.000.00
	$8.648.300.00
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